PRD

Product Requirements Document

biocom.kr SEO Intelligence Dashboard

GSC + PageSpeed + GA4 API 연동 통합 대시보드 설계서

버전: v1.0  |  작성일: 2025년 2월 11일

대상 사이트: biocom.kr/healthinfo (건강칼럼 섹션)

구축 방식: 바이브코딩 (AI-Assisted Development)

# 목차

# 1. Executive Summary

biocom.kr 건강칼럼 섹션의 검색 성능을 체계적으로 모니터링하고 개선하기 위한 자체 SEO 대시보드를 구축합니다. Google Search Console API와 PageSpeed Insights API를 핵심 데이터 소스로 활용하며, GA4 Data API를 추가 연동하여 검색 성능과 사용자 행동을 통합적으로 분석할 수 있는 플랫폼을 설계합니다.

본 PRD는 바이브코딩 방식으로 구축할 수 있도록 기술 스택, API 연동 방법, 데이터 파이프라인, UI 설계, 그리고 구현 로드맵을 구체적으로 정의합니다.

프로젝트명: biocom.kr SEO Intelligence Dashboard

목표: 건강칼럼 콘텐츠 SEO/AEO/GEO 성과 자동 추적 및 개선 인사이트 도출

구축 방식: 바이브코딩 (Cursor/Claude Code 활용 AI-Assisted Development)

예상 구축 기간: MVP 2주, 확장 4주

# 2. 데이터 소스 통합 설계

## 2.1 핵심 데이터 소스 (Phase 1 - MVP)

A. Google Search Console API

검색 성능의 핵심 지표를 제공하며, 대시보드의 가장 중요한 데이터 소스입니다. 클릭수, 노출수, CTR, 평균 순위 등을 페이지별/키워드별로 조회할 수 있습니다.

| 항목 | 상세 정보 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| API 엔드포인트 | searchanalytics.query (POST) | Search Analytics 서비스 단일 엔드포인트 |
| 인증 방식 | OAuth 2.0 (Service Account) | GCP 프로젝트 생성 필수 |
| 제공 데이터 | 클릭수 (clicks) 노출수 (impressions) CTR (click-through rate) 평균 순위 (position) | 페이지별, 키워드별, 기기별, 국가별 분류 가능 |
| 비용 | 무료 | 일일 할당량 25,000건 |
| 데이터 범위 | 최대 16개월 과거 데이터 | 2~3일 리포팅 딘레이 있음 |

B. PageSpeed Insights API v5

페이지 성능과 Core Web Vitals를 측정하며, SEO 랭킹에 직접 영향을 미치는 기술적 지표를 제공합니다. Lighthouse 분석 결과와 CrUX 실사용자 데이터를 함께 반환합니다.

| 항목 | 상세 정보 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| API 엔드포인트 | pagespeedonline/v5/runPagespeed (GET) | URL + strategy(mobile/desktop) 파라미터 |
| 인증 방식 | API Key (간편) | GCP에서 API Key 발급 |
| 제공 데이터 | LCP (Largest Contentful Paint) FCP (First Contentful Paint) CLS (Cumulative Layout Shift) INP (Interaction to Next Paint) TTFB (Time to First Byte) Performance/SEO/Accessibility 점수 | Lab Data (Lighthouse) + Field Data (CrUX) 병행 제공. 단, CrUX 데이터는 향후 중단 예정 |
| 비용 | 무료 | 일일 25,000건, 분당 240건 |

## 2.2 확장 데이터 소스 (Phase 2)

C. GA4 Data API - 연동 권장 (✅)

GA4 Data API는 사용자 행동 데이터를 제공하며, 검색 성능과 실제 사용자 경험을 연결하는 핵심 링크 역할을 합니다. GSC가 검색까지의 데이터를 보여준다면, GA4는 검색 후 사용자가 사이트에서 어떻게 행동했는지를 보여줍니다.

| 연동 근거 | 설명 |
| --- | --- |
| GSC 데이터 보완 | GSC는 검색 → 클릭까지만 추적. GA4는 클릭 후 체류시간, 이탈률, 전환율을 확인 → 칼럼별 실제 성과 파악 가능 |
| 칼럼 품질 판단 | 평균 체류시간, 스크롤 깊이, 페이지당 이벤트 수 → 콘텐츠 사용자 만족도 간접 측정 |
| SEO → 전환 연결 | 유기적 트래픽에서 제품 페이지 이동, 장바구니 담기, 구매 전환 추적 가능 |
| API 무료 | OAuth 2.0 / Service Account 인증. GSC와 동일한 GCP 프로젝트에서 함께 설정 가능 |

D. 뷰저블(Beusable) - 연동 보류 (⚠️)

뷰저블은 UX 히트맵, 세션 리플레이, 사용자 여정 분석 등 강력한 기능을 제공하는 SaaS 솔루션입니다. 하지만 현재 공개 API를 제공하지 않아 프로그래매틱 연동이 불가능합니다.

| 판단 항목 | 결론 |
| --- | --- |
| 공개 API 여부 | ❌ 미제공. 데이터 내보내기 API나 Webhook 없음 |
| 데이터 역할 중복 | GA4의 사용자 행동 분석(engagement, scroll depth, 이벤트)가 뷰저블의 핵심 기능과 상당 부분 중복됨 |
| 권장 활용법 | 뷰저블은 별도 독립 도구로 사용하여 히트맵/세션 분석 수행. 대시보드에는 뷰저블 링크만 바로가기로 배치 |

## 2.3 연동 결정 요약

| 데이터 소스 | 연동 결정 | 비용 | 난이도 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Google Search Console API | ✅ 필수 | 무료 | ⭐⭐ | Phase 1 (MVP) |
| PageSpeed Insights API | ✅ 필수 | 무료 | ⭐ | Phase 1 (MVP) |
| GA4 Data API | ✅ 권장 | 무료 | ⭐⭐ | Phase 2 (확장) |
| 뷰저블 (Beusable) | ❌ 보류 | - | - | 별도 독립 사용 |

# 3. 기술 스택

## 3.1 바이브코딩 최적화 스택

바이브코딩으로 빠르게 구축하기 위해, AI 코드 생성 에이전트(Cursor, Claude Code 등)와 궁합이 좋은 기술 스택을 선정했습니다. 복잡한 설정이 필요 없고, 하나의 코드베이스에서 프론트엔드와 백엔드를 모두 처리할 수 있는 풀스택 프레임워크를 선택합니다.

| 계층 | 기술 | 선정 근거 |
| --- | --- | --- |
| 프레임워크 | Next.js 14+ (App Router) | React 기반 풀스택. API Routes로 백엔드 별도 불필요. Vercel 무료 배포 가능 |
| 언어 | TypeScript | AI 코드 생성 시 타입 안전성 확보. 문서 없이도 타입으로 동작 추론 가능 |
| UI 라이브러리 | shadcn/ui + Tailwind CSS | 컴포넌트 복사-붙여넣기 방식으로 AI가 직접 수정 가능. 별도 CSS 파일 불필요 |
| 차트 라이브러리 | Recharts | React 네이티브 차트. 라인/바/파이 차트 내장. shadcn/ui 공식 호환 |
| 데이터베이스 | Supabase (PostgreSQL) | 무료 티어 충분. 자동 API 생성. 실시간 구독. Vercel과 연동 우수 |
| 스케줄러 | Vercel Cron Jobs | vercel.json에 cron 설정만 추가하면 됨. 별도 서버 불필요 |
| 배포 | Vercel | Git push 만으로 자동 배포. 무료 티어로 충분 |
| 바이브코딩 도구 | Cursor / Claude Code | AI 코드 생성 에이전트로 빠른 프로토타이핑 및 반복 개발 |

# 4. 데이터 파이프라인 설계

## 4.1 수집 주기 및 흐름

| 데이터 소스 | 수집 주기 | 수집 시점 | 저장 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| GSC Search Analytics | 매일 1회 | 매일 오전 6시 (KST) | supabase.gsc_daily_metrics |
| PageSpeed Insights | 주 1회 | 매주 월요일 오전 3시 | supabase.pagespeed_weekly |
| GA4 Engagement | 매일 1회 | 매일 오전 7시 (KST) | supabase.ga4_daily_engagement |

## 4.2 데이터베이스 스키마

아래는 Supabase(PostgreSQL)에 생성할 핵심 테이블 설계입니다. 바이브코딩 시 이 스키마를 그대로 AI에게 전달하면 테이블을 자동 생성합니다.

gsc_daily_metrics

CREATE TABLE gsc_daily_metrics ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, date DATE NOT NULL, page TEXT NOT NULL, query TEXT, device VARCHAR(10), country VARCHAR(5), clicks INTEGER DEFAULT 0, impressions INTEGER DEFAULT 0, ctr DECIMAL(5,4), position DECIMAL(6,2), created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), UNIQUE(date, page, query, device, country) );

pagespeed_weekly

CREATE TABLE pagespeed_weekly ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, measured_at TIMESTAMPTZ NOT NULL, url TEXT NOT NULL, strategy VARCHAR(10) NOT NULL, performance_score INTEGER, seo_score INTEGER, accessibility_score INTEGER, lcp_ms INTEGER, fcp_ms INTEGER, cls DECIMAL(5,3), inp_ms INTEGER, ttfb_ms INTEGER, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() );

ga4_daily_engagement

CREATE TABLE ga4_daily_engagement ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, date DATE NOT NULL, page_path TEXT NOT NULL, sessions INTEGER, users INTEGER, new_users INTEGER, avg_engagement_time DECIMAL(8,2), bounce_rate DECIMAL(5,4), scroll_depth_avg DECIMAL(5,2), events_per_session DECIMAL(6,2), conversions INTEGER DEFAULT 0, source_medium TEXT, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() );

# 5. 대시보드 UI 설계

## 5.1 페이지 구성

| 페이지 | 핵심 기능 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- |
| 오버뷰 | KPI 요약 카드 4개 추세 차트 알림/인사이트 | 총 클릭 / 노출 / 평균 CTR / 평균 순위 7일/30일/90일 추이 선택 성능 저하 자동 감지 알림 |
| 칼럼별 분석 | 칼럼 순위 테이블 상세 드릴다운 필터 기능 | 각 칼럼의 클릭/노출/CTR/순위 정렬 클릭 시 해당 칼럼의 키워드 + GA4 체류시간 표시 날짜 범위, 디바이스, 순위 대역별 필터 |
| 키워드 분석 | 키워드 순위 추적 기회 키워드 발경 Featured Snippet 모니터링 | TOP 50 키워드 순위 변동 추이 노출 높은데 CTR 낮은 키워드 → 개선 기회 ‘무엇이란’ ‘효능’ ‘부작용’ Q&A형 키워드 자동 분류 |
| Core Web Vitals | 성능 점수 게이지 칼럼별 성능 비교 주간 추이 | LCP / FCP / CLS / INP 게이지 (빨강/노랑/초록) 칼럼 목록 성능 점수 히트맵 4주간 성능 변화 추이 차트 |
| 사용자 행동 (Phase 2) | GA4 체류 분석 SEO → 전환 퍼널 뷰저블 바로가기 | 칼럼별 평균 체류시간, 이탈률, 스크롤 깊이 유기적 유입 → 칼럼 → 제품페이지 → 구매 퍼널 뷰저블 히트맵 페이지로 직접 연결되는 링크 버튼 |

## 5.2 오버뷰 페이지 KPI 카드 상세

오버뷰 페이지 상단에 배치할 4개 핵심 KPI 카드의 상세 설계입니다. 각 카드는 현재 값, 전주 대비 변화량, 미니 스파크라인을 포함합니다.

| KPI 카드 | 데이터 소스 | 계산 방법 | 시각화 |
| --- | --- | --- | --- |
| 총 클릭수 | GSC API | SUM(clicks) 지난 7일 | 숫자 + Δ% + 7일 스파크라인 |
| 평균 CTR | GSC API | AVG(ctr) 지난 7일 | 숫자 + Δ% + 7일 스파크라인 |
| 평균 순위 | GSC API | AVG(position) 지난 7일 | 숫자 + Δ + 7일 스파크라인 |
| CWV 점수 | PageSpeed API | 최신 Performance Score | 게이지 (빨강/노랑/초록) |

# 6. API 연동 상세 스펙

## 6.1 GCP 프로젝트 설정 (전제 조건)

모든 Google API는 하나의 GCP 프로젝트에서 통합 관리합니다. 아래 순서로 설정하세요.

- Google Cloud Console (console.cloud.google.com) 접속 → 새 프로젝트 생성 (예: biocom-seo-dashboard)

- API 및 서비스 → 라이브러리에서 3개 API 활성화: Google Search Console API, PageSpeed Insights API, Google Analytics Data API

- Service Account 생성 → JSON 키 다운로드 → 환경변수로 저장

- PageSpeed API Key 별도 발급 (API Key 방식이므로 Service Account과 별개)

- GSC / GA4 관리 페이지에서 Service Account 이메일에 Viewer 권한 부여

## 6.2 GSC API 호출 예시 (Next.js API Route)

파일경로: /app/api/cron/gsc/route.ts

// 핵심 로직 의사코드 (TypeScript)

const { google } = require('googleapis');

const auth = new google.auth.GoogleAuth({ credentials: JSON.parse(process.env.GSC_SERVICE_ACCOUNT_KEY), scopes: ['https://www.googleapis.com/auth/webmasters.readonly'] });

const searchconsole = google.searchconsole({ version: 'v1', auth });

const response = await searchconsole.searchanalytics.query({ siteUrl: 'sc-domain:biocom.kr', requestBody: { startDate: '2025-02-01', endDate: '2025-02-10', dimensions: ['page', 'query', 'device'], rowLimit: 25000 } });

// response.data.rows = [{ keys: [page, query, device], clicks, impressions, ctr, position }]

## 6.3 PageSpeed API 호출 예시

파일경로: /app/api/cron/pagespeed/route.ts

const PSI_API_KEY = process.env.PAGESPEED_API_KEY;

const url = `https://www.googleapis.com/pagespeedonline/v5/runPagespeed?url=${encodeURIComponent(targetUrl)}&key=${PSI_API_KEY}&strategy=mobile&category=performance&category=seo&category=accessibility`;

const data = await fetch(url).then(r => r.json());

// 추출: data.lighthouseResult.categories.performance.score * 100

// 추출: data.lighthouseResult.audits['largest-contentful-paint'].numericValue

## 6.4 GA4 Data API 호출 예시

파일경로: /app/api/cron/ga4/route.ts

const { BetaAnalyticsDataClient } = require('@google-analytics/data');

const client = new BetaAnalyticsDataClient({ credentials: JSON.parse(process.env.GA4_SERVICE_ACCOUNT_KEY) });

const [response] = await client.runReport({ property: `properties/${GA4_PROPERTY_ID}`, dateRanges: [{ startDate: '7daysAgo', endDate: 'yesterday' }], dimensions: [{ name: 'pagePath' }, { name: 'sessionDefaultChannelGrouping' }], metrics: [{ name: 'sessions' }, { name: 'totalUsers' }, { name: 'averageSessionDuration' }, { name: 'bounceRate' }, { name: 'conversions' }] });

# 7. biocom.kr 특화 기능

## 7.1 건강칼럼 AEO/GEO 추적

biocom.kr의 건강칼럼은 YMYL(Your Money or Your Life) 카테고리에 해당하므로, 구글의 E-E-A-T 평가가 특히 중요합니다. 대시보드에서 AEO/GEO 관점의 추적 기능을 구현합니다.

| 기능 | 구현 방법 | 활용 인사이트 |
| --- | --- | --- |
| Q&A 키워드 분류 | GSC 키워드에서 '무엇', '어떻게', '증상', '효능', '부작용' 등 의문형/건강 키워드 자동 태깅 | AEO용 Q&A 구조화 콘텐츠 작성 우선순위 도출 |
| Featured Snippet 감지 | GSC의 searchAppearance 필터로 특별 검색 결과 노출 모니터링 | Featured Snippet 획득/상실 추이 추적 |
| AI 인용 모니터링 | 주간 1회 자동: 핵심 키워드로 ChatGPT/Perplexity API 조회 → biocom.kr 언급 여부 체크 | GEO 성과 추적. AI가 바이오컴 칼럼을 인용하는지 확인 |
| E-E-A-T 체크리스트 | 각 칼럼의 저자 정보, 의학박사 표시, 참고문헌 유무 수동 체크리스트 | YMYL 칼럼의 신뢰도 요소 관리 |

## 7.2 칼럼 성과 스코어카드

GSC + PageSpeed + GA4 데이터를 종합하여 각 칼럼에 0~100점 종합 스코어를 부여합니다. 이를 통해 어떤 칼럼을 우선적으로 개선해야 하는지 빠르게 판단할 수 있습니다.

| 스코어 구성요소 | 가중치 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| 검색 성과 | 40% | 클릭수 + CTR + 평균순위 종합 (순위 1~3위 만점, 10위 밖 0점) |
| 기술 성능 | 20% | Performance Score + CWV 각 지표 통과 여부 |
| 사용자 체류 | 25% | 평균 체류시간, 이탈률, 스크롤 깊이 (GA4 데이터) |
| AEO/GEO 역량 | 15% | Q&A 구조화 여부 + Featured Snippet 획득 + AI 인용 여부 |

# 8. 구현 로드맵

## Phase 1: MVP (2주)

| 기간 | 작업 항목 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | GCP 프로젝트 세팅 + API 활성화 Next.js 프로젝트 초기화 + Supabase 연결 GSC API 연동 및 Cron Job 구현 PageSpeed API 연동 및 Cron Job 구현 | 데이터 수집 파이프라인 완성 DB에 데이터 적재 확인 |
| 2주차 | 오버뷰 KPI 카드 UI 구현 칼럼별 분석 테이블 + 상세 드릴다운 Core Web Vitals 게이지 페이지 Vercel 배포 및 테스트 | MVP 대시보드 라이브 GSC + PageSpeed 연동 완료 |

## Phase 2: 확장 (+2주)

| 기간 | 작업 항목 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 3주차 | GA4 Data API 연동 키워드 분석 페이지 + Q&A 키워드 자동분류 칼럼 성과 스코어카드 로직 구현 | 3종 API 통합 완료 SEO+사용자행동 통합 뷰 |
| 4주차 | AI 인용 모니터링 기능 (GEO) 알림 시스템 (순위 급변, 성능 저하 등) 뷰저블 바로가기 링크 통합 최종 QA 및 안정화 | 완성판 대시보드 운영 가이드 문서 |

# 9. 바이브코딩 프롬프트 가이드

바이브코딩으로 이 대시보드를 구축할 때, AI 코드 에이전트에게 전달할 프롬프트 순서를 안내합니다. 각 단계별로 아래 프롬프트를 AI에게 주면 됩니다.

단계 1: 프로젝트 초기화

프롬프트: "Next.js 14 App Router + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui로 SEO 대시보드 프로젝트를 초기화해줘. Recharts 차트 라이브러리도 설치해줘. Supabase JS 클라이언트도 설치해줘."

단계 2: DB 스키마 생성

프롬프트: "Supabase에 아래 3개 테이블을 생성하는 SQL 마이그레이션을 만들어줘. [4장의 SQL 스키마 붙여넣기]"

단계 3: GSC API Cron Job

프롬프트: "/app/api/cron/gsc/route.ts에 Google Search Console API를 호출해서 biocom.kr의 검색 성능 데이터(clicks, impressions, ctr, position)를 page, query, device 차원으로 받아와서 gsc_daily_metrics 테이블에 저장하는 API Route를 만들어줘. Service Account JSON 키는 환경변수 GSC_SERVICE_ACCOUNT_KEY에 있어."

단계 4: PageSpeed API Cron Job

프롬프트: "/app/api/cron/pagespeed/route.ts에 PageSpeed Insights API v5를 호출해서 biocom.kr/healthinfo의 각 칼럼 URL에 대해 mobile/desktop 모두 측정하고, performance/seo/accessibility 점수와 LCP/FCP/CLS/INP/TTFB 값을 pagespeed_weekly 테이블에 저장해줘. API Key는 PAGESPEED_API_KEY 환경변수."

단계 5: 대시보드 UI

프롬프트: "shadcn/ui Card 컴포넌트로 오버뷰 페이지를 만들어줘. 상단에 4개 KPI 카드 (총클릭, 평균CTR, 평균순위, CWV점수), 중간에 Recharts 라인차트로 30일 클릭/노출 추이, 하단에 칼럼별 성과 테이블. Supabase에서 데이터 조회."

단계 6: GA4 연동 (Phase 2)

프롬프트: "/app/api/cron/ga4/route.ts에 GA4 Data API를 연동해서 페이지별 sessions, totalUsers, averageSessionDuration, bounceRate, conversions를 받아와서 ga4_daily_engagement 테이블에 저장해줘. 칼럼 상세페이지에 GA4 체류시간/이탈률 카드도 추가해줘."

# 10. 환경변수 및 보안

## 10.1 필수 환경변수

| 변수명 | 용도 | 형식 |
| --- | --- | --- |
| GSC_SERVICE_ACCOUNT_KEY | GSC + GA4 인증용 JSON | JSON 문자열 (한 줄) |
| PAGESPEED_API_KEY | PageSpeed API 인증 | API Key 문자열 |
| GA4_PROPERTY_ID | GA4 속성 ID | 숫자 (ex: 123456789) |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | Supabase 연결 | URL |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | Supabase 서버측 인증 | Key 문자열 |
| CRON_SECRET | Cron Job 인증 토큰 | 랜덤 문자열 |

## 10.2 보안 고려사항

- Service Account JSON 키는 절대 Git에 커밋하지 않습니다. Vercel 환경변수에만 저장합니다.

- Cron Job 엔드포인트는 CRON_SECRET 헤더 검증으로 보호합니다.

- Service Account에는 최소 권한(Viewer)만 부여합니다.

- Supabase RLS(Row Level Security) 활성화하여 클라이언트측 접근을 제한합니다.

# 11. 성공 지표 및 기대 효과

| 지표 | 현재 (추정) | 3개월 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| SEO 모니터링 소요시간 | 주 2시간 (수동) | 주 10분 (자동) | 업무 로그 |
| 건강칼럼 오가닉 클릭 | 미측정 | +30% 성장 | GSC 데이터 |
| 평균 검색 순위 | 미측정 | TOP 20 → TOP 10 | GSC 데이터 |
| Core Web Vitals 통과율 | 미측정 | 90% 이상 Good | PageSpeed API |
| 칼럼 평균 체류시간 | 미측정 | 3분 이상 | GA4 데이터 |

# 12. 부록: 뷰저블 연동 검토 상세

## 12.1 검토 결과 요약

뷰저블(Beusable)은 히트맵, 세션 리플레이, 사용자 여정 분석 등 강력한 UX 분석 기능을 제공하지만, 프로그래매틱 데이터 추출을 위한 공개 API를 제공하지 않습니다. 따라서 대시보드에 직접 데이터를 끌어오는 것은 불가능합니다.

## 12.2 역할 중복 분석

뷰저블의 핵심 기능인 클릭 히트맵, 스크롤 분석, 사용자 흐름 분석은 GA4의 이벤트 기반 분석과 상당 부분 중복됩니다. GA4의 scroll, click, file_download 이벤트와 engagement_time 메트릭이 유사한 인사이트를 제공합니다.

## 12.3 권장 활용 방식

뷰저블은 대시보드에 통합하지 않고, 별도의 독립 도구로 사용하는 것을 권장합니다. 대시보드의 칼럼 상세 페이지에 뷰저블 해당 페이지로 바로가는 외부 링크 버튼을 배치하여, 필요할 때 뷰저블의 상세 히트맵/세션 분석을 빠르게 확인할 수 있도록 합니다. 이는 과도한 엔지니어링 없이 두 도구의 장점을 모두 활용하는 실용적인 접근입니다.